**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Контроль, за законностью и результативностью использования средств дорожного фонда, а также средств получаемых местным бюджетом из иных бюджетов бюджетной системы РФ направленных на ремонт (проектирование, строительство (реконструкцию)) автомобильных дорог местного значения в границах Юргинского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них»**

1. *Основание для проведения контрольного мероприятия:* п.3 Плана работы Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа на 2021 год, утвержденного распоряжением Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа от 25.12.2020 № 21.
2. *Предмет контрольного мероприятия:* законность предоставления и использования средств дорожного фонда, а также средств получаемых местным бюджетом из иных бюджетов бюджетной системы РФ направленных на ремонт (проектирование, строительство (реконструкцию)) автомобильных дорог местного значения в границах Юргинского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
3. *Объект контрольного мероприятия*: Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа (УОЖиС Юргинского муниципального округа), Арлюкское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Зеледеевское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Лебяжье-Асановское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Мальцевское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Новоромановское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Попереченское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Проскоковское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Тальское территориальное управление Юргинского муниципального округа, Юргинское территориальное управление Юргинского муниципального округа.
4. *Проверяемый период*: 2020 год.
5. *Срок проведения контрольного мероприятия*: 26.04.2021-19.05.2021
6. *Цели контрольного мероприятия:*

Цель 1: оценить законность, эффективность и результативность использования бюджетных средств выделенных в 2020 году на ремонт (проектирование, строительство (реконструкцию)) автомобильных дорог местного значения в границах Юргинского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

1. *По результатам контрольного мероприятия:*

Направлено представление № 3 от 19.05.2021 – Заместителю главы -начальнику Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа С.В. Борисову, принять меры по устранению нарушений в срок до 19.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявлены нарушения | | | | | Реализованы предложения Ревизионной комиссии | |
| № п/п | корреспондирующая норма | количество | стоимостная оценка выявленных нарушений, тыс. рублей | нарушение | предложения Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа | комментарий реализации |
| 1 | ст 179 Бюджетного кодекса РФ | 3 | 5943,6 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы не приведено в соответствие с Решением СНД ЮМО о бюджете (п.2); для подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,энергосбережение и повышение энергоэффективности ЮМО" не установленые значение целевых показателей (п.3), что делает невозможным определение оценки эффективности реализации указанной подпрограммы. | Провести анализ соответствия действующей Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа», положениям Постановления администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 № 22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа». В случае выявления нарушений, аналогичных установленным в ходе проверки, внести соответствующие изменения в действующую Муниципальную программу. | Постановление администрации Юргинского муниципального округа от 03.09.2021 № 104-МНА «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 30.10.2020 № 40-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |